Znak sprawy 01/07/2011. załącznik nr 6

U M O W A O R O B O T Y B U D O W L A N E
zawarta w dniu ........ w Zielonej Górze
pomiędzy:

        Medyczne Studium Zawodowe
        Zielona Góra ul. Wazów 44

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

        Jarosław Marcinkowski – Dyrektor
        Maria Bartoszko – Główny Księgowy
a
..............................................................
...............................................................
wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ..........................................
Regon ..................................... NIP ......................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,
reprezentowanym przez:

......................................... - właściciel
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zapytanie o cenę została zawarta umowa następującej treści:
        § 1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać:

Temat:
Remont sali 55, pokoju księgowej, trzech daszków, tarasu
i garażu

Zakres robót:

1. Zakresem robót zawartym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ, specyfikacją techniczną

§ 2
1).Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym kosztorysie ofertowym, w formie ryczałtu ilościowo-wartościowego, na kwotę:
ogółem netto:. zł..(słownie: ............ złotych 00 /100), ogółem brutto: .............(słownie: ................. złotych 00/100 w tym podatek VAT …23… %. Co stanowi kwotę ................ złotych

1. Kwota podana w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu.
2. Wynagrodzenie WYKONAWCY ustalone zostało w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy
3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe
§ 3

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w terminie;
do dnia - ...............................2011r.

.ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY w przypadku zagrożenia terminów wykonania.
§ 4
1).WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w kosztorysie ofertowym, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.
§ 5
1).Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest każdorazowo zgoda
Zamawiającego na piśmie.
2).Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót wykonywanych przez podwykonawców.
3).Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców
§ 6

1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest:
 Inspektor nadzoru – …inż. Krzysztof Witrylak………………………...

2. Przedstawicielem WYKONAWCY – kierownikiem robót na terenie robót jest:
……………………….
§ 7
1). ZAMAWIAJĄCY w dniu wprowadzenia na teren wykonania robót:
a. przekaże WYKONAWCY plac budowy
b.wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca odprowadzenia ścieków,
c.wskaże WYKONAWCY miejsce na składowanie materiałów i narzędzi.
2). WYKONAWCA zobowiązuje się:
3).zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami,
4)przedmiot umowy wykonać z własnych materiałów przy uwzględnieniu preferencji krajowych,
1. w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci
   w miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO
2. zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,
3. realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót).
4. przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia,
§ 8

1). ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót na 2 dni robocze, przed terminem zakończenia robót, określonym w § 3 ust. 2.
2). W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.
3). Zakończenie czynności odbioru nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych,
od momentu rozpoczęcia, chyba że zajdą przesłanki określone w ust. 5.
4). WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych.
5). W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbiorów częściowych lub odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6). Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.
7). Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
§ 9
1). Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na podstawie podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bezusterkowego protokołu odbioru końcowego .
2). WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż w terminie 14 dni, od daty podpisania bezusterkowego protokółu odbioru.
3). ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy przelewem na konto WYKONAWCY: w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania, po dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikłych z winy WYKONAWCY.
4). Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
5). WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
6). ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.
        § 10
1). Strony postanawiają, że odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty.
2). Termin gwarancji, na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi: ................ miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3). W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:
- obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt WYKONAWCY, zachowując prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4). O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie telefonicznie lub meilem jednocześnie podając termin
i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.
5). W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.
6). Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
7). WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu
na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy WYKONAWCA odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
8). W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji ZAMAWIAJĄCY przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.
9). W przypadku niestawienia się WYKONAWCY w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym, i prześle jego treść na adres WYKONAWCY wskazany w umowie.
10). ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie
od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.

§ 11

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
1). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2). za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2). WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto.
3) . ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto, z tym że art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych ma odpowiednio zastosowanie.
4). Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.
§ 12

1).	Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1). W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
 interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i	zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia..
        § 14

1).	Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 15

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane .

§ 16

Umowę sporządzono .......2......... jednobrzmiących egzemplarzach, po .....1..... egzemplarzu dla każdej ze Stron.

  ............................................................ .............................................
WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY